風雅舎 Webサイト引き継ぎブリーフ

最新版: 2026-07-02 / 対象: fugasha_ai リポジトリ、主に index.html

| 作成日 | 2026-07-02 |
| --- | --- |
| 対象 | fugasha_ai / index.html / ブログ自動更新メモ |
| 最新コミット | 1a9093a Refine landing page feedback（main に push 済み） |
| 直前コミット | 46b8cd7 Update landing content and blog automation brief |
| 作業ツリー | コードは push 済み。ブリーフDOCXのみ今回新規作成・更新。 |

1. 現在地

2026-07-02時点で、ユーザーからの上から順番のフィードバック反映は完了し、最新コミット 1a9093a として main / origin/main に push 済みです。サイトの核となるコピー「無駄をなくして、熱中を取り戻す。」と “Less friction. More you.” は維持しつつ、不要な営業感・説明過多・AI実績に見える表現を削りました。

• 主対象ファイルは index.html。ブログ自動更新方針は blog/auto-update-brief.md に前回コミット済み。

• ルートの fugasha_handoff_brief_2026-07-02.docx は今回の最新版として再生成。brief/ 配下にも post_feedback / latest / current を配置。

• 未実装の大きな論点は、ブログ記事の実際の自動更新基盤をどのサービスで運用するかの決定。

2. ブランドとコピーの方針

• 売り方は「AIで急げ」ではなく、「無駄を減らして好奇心・熱中・余白を取り戻す」。

• ユーザーが好むトーンは、サーモン/クリーム/ネイビー系の落ち着いた温度感。蛍光色や強すぎるテック感は避ける。

• 営業感のある補足文は削る方向。特に「無理な営業なし」「24時間以内返信」「メールで直接」などはCTA周辺から外した。

• 英語コピーはアクセントとして有効。Aboutには “Less friction. More curiosity.”、Footerには “Less friction. More you.” を大きく配置。

3. 直近で反映した主な変更

Hero / Tools

• HeroのH1と “Less friction. More you.” は維持。Hero内の入れ替わるタイプライター文言は削除し、Aboutプロフィール側へ移動。

• 「無料で相談する」の横にあった「30分オンライン / 無理な営業なし」は削除。

• ロゴ/ツールスライダーは3行構成を維持し、移動速度を約半分に調整。各ロゴは大きめの見え方のまま。

Pain / Services / Cases / Scene

• PAIN POINTS や TIME / BRAND / AI の小ラベルをサーモン系の色付きピルにして視認性を改善。

• サービスカードのタグ（LP、営業資料、発信設計など）はサーモン系ピルへ変更。D / OPS のような伝わりにくい表記は、アイコン + 日本語ラベルへ変更。

• Cases の「スワイプで続きを見る」は削除。横スクロール自体は維持。

• Scene のモバイル崩れを修正。CTAが縦書き/右はみ出しにならないよう、右カラムを縦積みにして中央に収めた。

About / FAQ / Blog / CTA / Footer

• Aboutの顔写真はモバイル時に顔が見えるよう object-position を調整。

• 「個人だから、できること」は削除。実績は「6年以上」「50社以上」に更新し、AI実績に見えないようマーケティング・広報・デザイン領域へ整理。

• 「こんな人です。」の小さなスライダーは維持し、速度を半分程度に調整。Heroから移した仕事系タイプライターをAbout内へ配置。

• お客様の声は一旦削除。FAQは「規模」「しつこい営業」「フォーム入力内容のセキュリティ」を削除し、構造化データからも外した。

• Blogセクションはネイビー系の暗い背景へ変更し、カードとのコントラストを強めた。

• CTAはメール直リンク、3ステップ、営業補足、24h返信文言を削除。TIME / MARGIN / LIFE を大きめのカードとして目立たせた。

• Footerは中央寄せ・画面幅いっぱいの “Less friction. More you.” に変更。「今読んでいる本」欄は削除。

4. 検証済み項目

• JSON-LD parse: OK。削除したFAQ項目は構造化データからも削除済み。

• inline JavaScript: node --check OK。

• ブラウザ確認: desktop / mobile ともコンソールエラーなし。

• mobile確認: Scene CTAの横書き・中央配置、横スクロール解消を確認。About写真の object-position は 50% 18%。

• push確認: main / origin/main は 1a9093a で一致。

5. 次の担当者への注意点

• ユーザーは細かいコピーの営業感に敏感。CTA周辺に補足を増やす場合は、安心材料よりも余白・整理・哲学の文脈で入れる。

• AI実績はまだ明示しすぎない。実績表示はマーケティング・広報・デザイン中心に置く。

• ブログ自動更新は要件定義済みだが、実装は未着手。GitHub Actions、外部CMS、RSS/Markdown生成など運用方針を次に決める必要がある。

• Simple Icons CDNに依存しているため、商用公開前にロゴ利用ポリシーの確認が望ましい。読み込み失敗時の文字フォールバックは実装済み。

• 既存の file:// タブでは古いキャッシュが残ることがある。確認時はローカルサーバーまたは強制リロードで見る。

6. 主要ファイル

• index.html: LP本体。今回のフィードバック反映対象。

• blog/auto-update-brief.md: ブログ毎日自動更新の設計メモ。

• brief/fugasha_handoff_brief_2026-07-02_post_feedback.docx: このブリーフの保存版。

• brief/fugasha_handoff_brief_latest.docx / brief/fugasha_handoff_brief_current.docx: 最新参照用コピー。